## Slide 1: Point d’échange sur la migration SAS Guide 8.3 #1
Octobre 2022

## Slide 2: Evolution de l’écosystème SAS actualisée
……..
2023
Virtualisation
2022
Clients SAS Entreprise 7.15 DJ/DM
Clients SAS Entreprise 8.3 DJ/DM
SAS Addin for Microsoft Office 8.0 DJ/DM/ZJ
Clients Lourd
30 avril
Clients SAS Entreprise 7.15 PRD
Clients SAS Entreprise 8.3 ZJ
28 Janvier
2 Mars
    Compte-tenu de contraintes règlementaires l’arrêt de SAS Guide 7.15 virtualisé est planifié au 30/11/2022
Clients SAS Entreprise 7.15 DJ/DM/PRD
Clients SAS Entreprise 8.3
30/11/2022
Octobre
SAS Addin for Microsoft Office 8.0 DJ/DM/ZJ

## Slide 3: Trajectoires de migration
3 trajectoires de migration possibles en fonction de vos contraintes techniques et métiers
282
128
410
AUJOURD’HUI
TRANSITION
CIBLE
213
  SAS Guide Virtualisé 7.15
  SAS Guide Virtualisé 8.3
Découverte de SAS Guide 8.3
Trajectoire directe pour les utilisateurs SAS Guide 7.15 virtualisé.
  SAS Guide
  Local 7.15
Découverte de SAS Guide 8.3 & Virtualisation
  SAS Guide Virtualisé 8.3
Trajectoire directe pour les utilisateurs SAS Guide 7.15 local => découverte de la virtualisation.
  SAS Guide
  Local 7.15
Guide 8.3
Virtualisation
  SAS Guide Virtualisé 8.3
  SAS Guide
  Local 8.3
Trajectoire en deux temps pour les utilisateurs SAS Guide 7.15 local afin de temporiser le passage à la virtualisation.
Notes: © Copyright Showeet.com

## Slide 4: Les étapes de la migration
Je profite de la migration pour demander à mes utilisateurs de rapatrier l’ensemble du patrimoine SAS sur les partages métiers SAS.
La date de migration arrive, je m’assure que les consignes d’installation sont bien diffusées aux utilisateurs concernés
L’ensemble des utilisateurs SAS de mon service est en 8.3. J’accompagne les utilisateurs sur la nouvelle version avec l’aide du Support SAS et de la documentation.
En fonction de la stratégie choisie et de mes contraintes métiers, je propose une date de migration et je fournis la liste des utilisateurs concernés (PersoID+PF pour une installation locale).
Je prends contact avec le Support SAS pour définir la stratégie de migration la plus adaptée à mon service.
Notes: © Copyright Showeet.com

## Slide 5: Configuration de SAS guide 8.3
282
128
213
69
04
03
Ajout des profils
Modification de la langue
Ajout de l’autoexec
Ajout des tâches favorites
outils/connexions
outils/options/Démarrage
outils/options/Programme SAS
Onglet Tâches SAS
02
01
N’hésitez pas à vous appuyer sur le portail SAS
Notes: © Copyright Showeet.com

## Slide 6: Discussions et échanges

## Slide 7
MERCI !