## Slide 1: Road Map SAS SQdD
02 MAI 2022

## Slide 2: ROAD MAP SAS
Audit
Modernisation
Etat des lieux

## Slide 3: Organisation SAS état des lieux
Point d’entrée EI pour tous les sujets ayant attraits à la plateforme SAS ACM
A340
Support Niveau 2 utilisateur.
Surveillance espace disque plateforme.
Suivi des chaînes OPC
SQdD
Administration technique des plateformes SAS du groupe Crédit Mutuel.
Support Niveau 3 utilisateur.
Choix de la trajectoire SAS du groupe.
P540
Communication en cas d’évolutions autour de la plateforme
Point Hebdo
Une communication top-down sans explication.
Pas de point régulier
Des équipes compétentes et expertes sur leurs domaines
Des points réguliers de qualités

## Slide 4: Organisation SAS Organisation Cible
2
Comitologie
Instauration de points réguliers avec EI afin d’echanger et challenger les évolutions de la plateforme.
L’ensemble des changements sur la plateforme devront être partagés et validés en séance.
Gain
Meilleure communication entre les équipes
Des sujets maitrisés et des dead line partagés
Une meilleure gestion de la communication envers les utilisateurs
Partage d’une road map SAS afin d’apporter de la valeur aux utilisateurs
1
Positionnement
Changer notre posture vis à vis de EI en étant en co-construction sur les problématiques autour de SAS.

## Slide 5: Axe d’amélioration #3 support utilisateur
Support Niveau 2 utilisateur.
Diffusion des informations SAS.
SQdD
Un référent par service.
Support Niveau 1 utilisateurs de leur service.
Démultplications des informations SAS auprès des utilisateurs de leur service.
Référent SAS
Actuaire.
Chargé d’étude.
Doit contacter son référent pour toute question de support
Utilisateur SAS
Infos
Démultiplication
Demande support
BAL Décisionnelle
Demande support
Suivi des actions de support manuel
Sollicitation personnalisée
Communications intempestives
Des équipes compétentes
Les relais métiers ne sont pas toujours sollicités
Pilotage du support via un fichier Excel
Une bonne relation et des points réguliers

## Slide 6: Axe d’amélioration #4 Organisation SAS
2
Comitologie
Instauration de points réguliers avec les relais métiers via les clubs utilisateurs
Gain
Communication vers les utilisateurs maitrisée
Capable de piloter et chiffrer l’activité de support
Dépersonnalisation du support
Gain de temps pour l’ équipe qui pourra se concentrer sur les sujets Data et QdD
1
Positionnement
Changer notre posture vis à vis des utilisateurs se positionner plus en accompagnement métier qu’ en support.
Recentrer les relais métiers au centre du dispositive du support
Mise en place d’une FAQ
3
Organisation
Mise en place d’une BAL support SAS
Mise en place d’un outils de ticketing (Sara, Rubis) afin de pouvoir suivre et piloter l’activité de support. Ne plus passer par skype ou les mails.

## Slide 7: Accompagnement utilisateur
11-12 mai
17-18 mai
31 mai – 01 juin
14-15 juin
28-29 juin
Présentation de la nouvelle équipe (rôles, …)
Nouveautés SEG 8.3
Road Map IT
REX utilisateur (à définir)
T2 2022
FIN T2 2022
Formation « SAS langage »
Club Utilisateur #1
Refonte des formations SEG
Insriptions des formations SEG et Optimisation Vertica dans FORMAT
Elargissement des formations au groupe
Présentation de la nouvelle équipe (rôles, …)
Stored Process & Add-in
Road Map IT
REX SIRIUS
T3 2022
FIN T3 2022
Parcours formations
Club Utilisateur #2

## Slide 8: Support utilisateurs SAS
BAL Support SAS
Bal dédiée au support utilisateur SAS
Plus de communication à travers les BAL personnelles
      SARA pour les demandes de Support SAS
Utilisation de SARA par les référents métiers pour les demandes de support
 Donner un point unique d’accès aux utilisateurs SAS pour les questions de support :
- : pilotage compliqué et non automatisé
+ : Simple, fonctionnement actuel pour les utilisateurs
- : changement de circuit pour les utilisateurs
+ : Outil groupe, pilotage automatisé (à priori)

## Slide 9: Portail utilisateurs SAS
Utilisation du portail communautaire
Intégration dans une communauté existante / Création d’une nouvelle communauté
Création d’une page PIXIS « Utilisateurs SAS »
Framework Boostrap sur le même modèle que le portail documentaire QdD
 Donner un point unique d’accès aux contenus SAS : tutoriaux, videos, FAQ, Club Utilisateurs,…
- : Difficile, peu agile, pas autonome
+ : Outil groupe, communautaire
- : Difficile, Formation obligatoire
+ : Outil groupe, paramétrable
- : ce n’est pas un outil groupe, pas d’interaction utilisateurs/support
+ : agile, facile, autonome

## Slide 10: Parcours de formation SAS ACM
SAS EG
Durée : 1 Jour
Etat : refonte
Format : à inscrire
SAS PROGRAMMATION
Durée : 1 jour
Etat : terminé
Format : Oui
VERTICA
Durée : 1 jour
Etat : A valider
Format : A tester
Parcours Programmation avancée
Parcours Low code
SAS EG Avancée
Durée : 1 Jour
Etat : refonte
Format : à inscrire

## Slide 11: états des lieux #1 Trajectoire IT
……..
2023
……..
Virtualisation
2022
Clients SAS Entreprise 7.15 DJ/DM
Clients SAS Entreprise 8.3 DJ/DM
Clients SAS Entreprise 7.15 DJ/DM/PRD
Trajectoire SAS
SAS Addin for Microsoft Office 8.0 DJ/DM/PRD
Clients Lourd
Infrastructure
SAS 9.4 AIX
SAS 9.4 Linux
30 avril
Clients SAS Entreprise 7.15 PRD
Clients SAS Entreprise 8.3 PRD
28 Janvier
2 Mars
    Les utilisateurs SAS EG 7.15 virtualisés ne pourront plus accéder aux environnements de recettes à fin avril
Trajectoire des Addin à valider

## Slide 12: états des lieux #2 Les enjeux de la virtualisation
  Connexion à
  https://rdweb-si.cm-cic.fr/
    Déploiement instantané
    Mise à jour centralisée du logiciel
    Gestion centralisée des habilitations au logiciel
    Automatisation possible des configurations personnelles de l’utilisateur
    Compliance RGPD & Sécurité
    Centralisation des logs applicatives

## Slide 13: états des lieux #3 SAS Enterprise Guide 8 : Un IDE moderne
    Interface visuelle, plus moderne que SAS Foundation,
    Assistant d’utilisation,
    Notion de flux de processus
    Color coding, auto complétion, gestionnaire de version, etc

## Slide 14
Virtualisation
Montée de version
    Pas de rétrocompatibilité des projets entre la version 8.3 et la version 7.15
    Refonte de l’interface utilisateur et changement de paradigme de l’outil
    Les utilisateurs utilisant des versions différentes de SAS Entreprise Guide ne pourront pas partager leurs projets
    La refonte de la nouvelle interface nécessite un accompagnement au changement
    Les icones Bureau, Mes documents, Poste de travail et Mes emplacements réseau pointent sur le serveur de virtualisation
    Votre disque U:\ ainsi que les répertoires de partages réseaux métiers sont ne plus accessibles.
    Le disque C:\ utilisateur n’est plus accessible dans le poste de travail via C on PFxx-xxx
    Cloisonnement des environnements (1 Zone express par environnement)
    Les données, projets Guide ainsi que les programmes SAS stockés dans les répertoires de partages réseaux métiers sont ne plus accessibles (compliance RGPD)
    Après 8h d’inactivité et/ou 18h d’activité, SAS/EG est automatiquement fermé
    Les utilisateurs ne pourront plus exécuter de traitements de plus de 8h
    L’interface graphique de SEG ne doit pas être utilisée pour l’import de fichiers volumineux (>1 Go)
états des lieux #4 Les Impacts pour les utilisateurs

## Slide 15
~440 Utilisateurs habilités* à SAS dont
~ ???
Utilisateurs
SAS
Local***
~120
Utilisateurs SAS Virtualisé**
    Approximativement 320 utilisateurs
    vont découvrir la virtualisation
Utilisateurs habilités* : utilisateurs référencés dans les métadonnées SAS
Utilisateurs SAS virtualisé** : utilisateurs habilités à SAS ayant accès à la virtualisation
Utilisateurs SAS local*** : Nous ne savons pas identifier les utilisateurs SAS Local
états des lieux #5 Identification de la population impactée

## Slide 16: Migration Linux SAS local vs SAS serveur
SAS Local
SAS BI SERVEUR
SAS Foundation : moteur SAS

## Slide 17: Migration Linux SAS®9 Architecture SAS
SAS Middle Tier
Data
SAS Server Tier
Metadata serveur
Compute server
Les servers tiers sont des constructions logiques à des fins de discussion uniquement.
Client lourd
Client léger
Web serveur

## Slide 18: Migration Linux Vision technique de la plateforme SAS
isasazj3
18
  isasazj3
  Metadata serveur
  compute
  Mono-machine
  OS : AIX
  CPU : 20
  MEMORY : 250 Go
6
  Outil de transfert
  SAS Client
  SAS Client distant
3
2
Système de fichiers :
Disque locaux
NAS : partage window
VERTICA
(SGBD)
  SAS
  Files
8
9
4
7
Flux
SMTP Server
5
BUREATIQUE
1
BUREATIQUE
Notes:   1. Tableau - SAS Share - Baie de stockage SAN
  Cet accès doit être un point d’attention au niveau de la plateforme SAS Grid le mode d’authentification doit être précisé. Ce service SAS Share a été créé indépendamment de la configuration SAS Grid. Nous devons avoir plus d’information sur la configuration de ce service car il peut amener une faille au niveau de la plateforme.
  2. Flux MFT - Baie de stockage SAN
  Ce flux permet de transférer des données depuis ou à destination de partenaire externe. Il n’est pas dans le scope de cet audit, mais il est toutefois important que les règles de sécurités s’applique sur l’arborescence de données accueillant ces transferts.
  3. Cluster de traitements SAS - Baie de stockage
  Aujourd’hui un seul contexte applicatif contenant plusieurs serveurs applicatifs permets de d’accéder à la baie de stockage SAS. Ci-dessous nous détaillons les comptes utilisées pour le démarrage des services :
    SAS Stored Process Server – compte de service (interne à la machine)
    SAS Workspace Server - compte LDAP de utilisateur
    SAS Pool Workspace Server - ?
    SAS Batch Server – Compte batch de l’application. Un compte batch doit être alloué à chaque applicatif. Ce compte est seulement des personnes habilités.
  4. Cluster de traitements SAS – SGBD
  Un compte personnel est fourni pour chaque utilisateurs à chaque base de données. Les utilisateurs ont aujourd’hui la gestion de ces connexions via le SAS Logon Manager et ont la connaissance de leurs user/password. Pas de chiffrement des flux.
  5. SAS Mid Tier - Cluster de traitements SAS
  Un certain nombre d’applications Web sont déployées sur le SAS MidTier permettant de lancer des traitement SAS. Aujourd’hui aucune restriction d’accès n’est géré permettant de limiter l’accès à ces applications. Seul ce flux est aujourd’hui chiffré dans la plateforme SAS Grid.
  6. Outils de transfert de fichier entre le server de traitement et la ferme Citrix
  Ce flux permet de transférer de la donnée entre le cluster de traitement SAS et la ferme Citrix via des clients comme WinSCP. La sécurité et l’auditabilité de ces transferts sont gérés par le service en charge du déploiement de ce client, mais n’entre pas dans le scope de cette étude. Seul cet outil doit permettre les transferts de fichiers entre ces deux environnements.
  7. Utilisation des outils clients lourds (SAS Enterprise Guide, SAS Add-ins for MS Office, …) entre le Cluster de traitements SAS et la ferme Citrix.
  Il n’existe pas de profile autre que le profile par défaut. Tous les utilisateurs ont aujourd’hui le mêmes rôles. Aucune restriction sur certaines taches n’est en place.
  8. Transfert de fichiers depuis l’extérieur
  Un outil permet intégrant un workflow de validation permet d’échanger de l’informations avec l’extérieur. Ce flux est extrêmement contrôlé.
  9. Envoi d’email
  Les envois d’emails depuis de serveur SAS ont été bloquées.
  10. Connexion à l’annuaire LDAP
  Une connexion est en place via la couche pas PAM, permettant de déporter l’authentification système sur l’annuaire. Nous étudions aussi connexion depuis les serveurs de traitements et métadonnées SAS, pour la mise en place de processus de synchronisation des identités utilisateurs.

## Slide 19: Migration Linux Principe de la migration
19
Migration de la plateforme SAS vers linux
Conservation des flux de données ?
isasazj3
  ?????
  Metadata serveur
  compute
  Multi-machine???
  OS : Linux
  CPU : ???
  MEMORY : ???
6
SMTP Server
Système de fichiers :
Disque locaux
NAS : partage Windows
VERTICA
(SGBD)
  SAS
  Files
8
9
4
7
Flux
5
BUREATIQUE
1
BUREATIQUE
  SAS Client
  SAS Client distant
  Outil de transfert
3
2
?
?
?
Notes:   1. Tableau - SAS Share - Baie de stockage SAN
  Cet accès doit être un point d’attention au niveau de la plateforme SAS Grid le mode d’authentification doit être précisé. Ce service SAS Share a été créé indépendamment de la configuration SAS Grid. Nous devons avoir plus d’information sur la configuration de ce service car il peut amener une faille au niveau de la plateforme.
  2. Flux MFT - Baie de stockage SAN
  Ce flux permet de transférer des données depuis ou à destination de partenaire externe. Il n’est pas dans le scope de cet audit, mais il est toutefois important que les règles de sécurités s’applique sur l’arborescence de données accueillant ces transferts.
  3. Cluster de traitements SAS - Baie de stockage
  Aujourd’hui un seul contexte applicatif contenant plusieurs serveurs applicatifs permets de d’accéder à la baie de stockage SAS. Ci-dessous nous détaillons les comptes utilisées pour le démarrage des services :
    SAS Stored Process Server – compte de service (interne à la machine)
    SAS Workspace Server - compte LDAP de utilisateur
    SAS Pool Workspace Server - ?
    SAS Batch Server – Compte batch de l’application. Un compte batch doit être alloué à chaque applicatif. Ce compte est seulement des personnes habilités.
  4. Cluster de traitements SAS – SGBD
  Un compte personnel est fourni pour chaque utilisateurs à chaque base de données. Les utilisateurs ont aujourd’hui la gestion de ces connexions via le SAS Logon Manager et ont la connaissance de leurs user/password. Pas de chiffrement des flux.
  5. SAS Mid Tier - Cluster de traitements SAS
  Un certain nombre d’applications Web sont déployées sur le SAS MidTier permettant de lancer des traitement SAS. Aujourd’hui aucune restriction d’accès n’est géré permettant de limiter l’accès à ces applications. Seul ce flux est aujourd’hui chiffré dans la plateforme SAS Grid.
  6. Outils de transfert de fichier entre le server de traitement et la ferme Citrix
  Ce flux permet de transférer de la donnée entre le cluster de traitement SAS et la ferme Citrix via des clients comme WinSCP. La sécurité et l’auditabilité de ces transferts sont gérés par le service en charge du déploiement de ce client, mais n’entre pas dans le scope de cette étude. Seul cet outil doit permettre les transferts de fichiers entre ces deux environnements.
  7. Utilisation des outils clients lourds (SAS Enterprise Guide, SAS Add-ins for MS Office, …) entre le Cluster de traitements SAS et la ferme Citrix.
  Il n’existe pas de profile autre que le profile par défaut. Tous les utilisateurs ont aujourd’hui le mêmes rôles. Aucune restriction sur certaines taches n’est en place.
  8. Transfert de fichiers depuis l’extérieur
  Un outil permet intégrant un workflow de validation permet d’échanger de l’informations avec l’extérieur. Ce flux est extrêmement contrôlé.
  9. Envoi d’email
  Les envois d’emails depuis de serveur SAS ont été bloquées.
  10. Connexion à l’annuaire LDAP
  Une connexion est en place via la couche pas PAM, permettant de déporter l’authentification système sur l’annuaire. Nous étudions aussi connexion depuis les serveurs de traitements et métadonnées SAS, pour la mise en place de processus de synchronisation des identités utilisateurs.

## Slide 20: Migration Linux Comparaison des scenarii
Charge métier plus faible
Conserver l’ensemble des usages
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, nibh est. A magna..
Pas de rationalisation des usages
Pas toujours faisable d’un point de vue technique (ex conservation des home directory)
Pas de mise en conformité RGPD?
Rationalisation des usages métiers
Charge métier potentiellement importante
Charge EI plus importante
Charge de support QdD équipe plus importante
Modification des chemins
Conservation des chemins
    EI
Migration des procédures d’administration
  Servitude/alimentation des meta/synchro…
  PBS-Pro/BATCH
  supervision
METIERS
Migration suite au changement d’OS
  Tables
  format
Migration suite à la modification des chemins
  Programme SAS
  EGP
    EI
Migration des procédures d’administration
  Servitude/alimentation des meta/synchro…
  PBS-Pro/BATCH
  supervision
METIERS
Migration des objets SAS suite au changement d’OS
  Tables
  Formats

## Slide 21: ROAD MAP SAS
Audit
Modernisation
Etat des lieux

## Slide 22: Audit #1 Cycle de vie de la donnée
Identification des différents points stratégiques de notre architecture :
Récupération des données VERTICA via SAS.
Manipulation et Transformation de la données dans SAS
Stockage des données sous forme de tables SAS ou de fichiers plats
Sorties de données via les clients
SIAD
IDW
SIO
DATAHUB
AIX
WINDOWS
Stockage SAS
SAS EG Local
SAS EG Distant
Clients
1
2
3
4
1
OUTILS DESCITIONEL
2
3
4
3
Accès aux données sécurisé par l’IT
Sécurité à la ligne et à la colonne
Activité des utilisateurs répertoriée
Lignage de la donnée
Activité des utilisateurs non répertoriés
La donnée n’est plus sécurisée par l’IT
Sortie des données possible
Accès aux données sécurisé par l’IT
Plus de sécurité à la ligne et à la colonne
Entrepôt de données métier
Pas de Lignage de la donnée
Sortie des données possible

## Slide 23: Audit #2 Les principes de l’audit SAS
Objectifs : Connaitre les usages applicatifs SAS
Tâches :
Etablir les règles d’audit
Création d’un parser de log
Stockage des informations
Restitution des informations
Objectifs : Connaitre l’activité des utilisateurs
Tâches :
Identification des connexions
  Utilisateurs/batch
Portrait robot de l’utilisateur SAS :
  Nombre de connexion moyenne
  Tx Actif/inactif
  Par service
Activité des utilisateurs
Patrimoine des utilisateurs
Usages des utilisateurs
Objectifs : localiser (AIX, Windows), énumérer et analyser le patrimoine SAS
Tâches :
Lister les projets SAS EG
Lister les programmes SAS
Lister les tables SAS
Lister les catalogues de formats
Définir leur « migrabilité »
Afin de préparer au mieux la migration vers Linux et se mettre en conformité avec RGPD, nous devons mettre en place un ensemble d’outils permettant d’identifier, énumérer et analyser l’ensemble de l’activité SAS.

## Slide 24: Audit #3 OAAM
01
Référence, localise l’ensemble des programmes SAS ou projets EGP.
Identifie au sein de ces programmes, sur une base de mots clés les éléments bloquants à une migration
OBJECTIFS
Livrables
Hypothèses et dimensionnement
FONCTIONNEMENT
SUPPORT
TECHNOLOGIES POSSIBLES
Cet outil facilement déployable indépendant de la version SAS et l’infrastructure doit permettre
  Référencement exhaustif des ressources SAS mettant en lumière les éléments bloquants à une migration
  Identification des programmes ou objets obsolètes
  Associé à des abaques l’outil permettra de fiabiliser la charge de migration
SAS
Python
Shell/Dos
Multi Plateforme
Multi Version SAS
EVOLUTION
Automatisation des corrections

## Slide 25: Audit #4 Exemple de solution de monitoring
Récupération des logs serveurs :
MetadataServeur.log
Objectpawner.log
Récupération des logs du client :
MetadataServeur
Objectpawner
Formatage
Anonymisation
Filtrage
Ingestion
requêtes
DASHBOARD
Analyse
Alerte
LOGS FORMATEES
SGBD
Mise à jour quotidienne
Mise à jour quotidienne
Mise à jour quotidienne
SOURCE
COLLECTE
RESTITUTION
Mise à jour quotidienne
    Prérequis :
    Accès aux logs du serveur et du client
    Formatage des logs
    Définir les règles de gestion de collecte et d’alerte

## Slide 26: Audit #5 Planning
Identification des connexions
Utilisateurs/batch
Portrait robot
Tx Actif/inactif
Par service
Lister les projets SAS EG
Lister les programmes SAS
Lister les tables SAS
Lister les catalogues de formats
T2 2022
FIN T3 2022
Activité des utilisateurs
Patrimoine des utilisateurs
Création d’un parser de log
Stockage des informations
Restitution des informations
FIN T4 2022
Usages des utilisateurs
Création d’un parser de log
Stockage des informations
Restitution des informations
FIN T3 2022
POC Usages des utilisateurs
A VALIDER
A VALIDER
A VALIDER

## Slide 27: ROAD MAP SAS
Audit
Modernisation
Etat des lieux

## Slide 28: Modernisation#1 Etat des lieux
Exploration de données
Modélisation
Reporting institutionnel
WEBFOCUS
Production de données
Reporting
ad-hoc
Data manipulation
Data visualisation
Data science
MOA DECI
SQdD
WEBFOCUS

## Slide 29: Modernisation#2 Cible
Exploration de données
Modélisation
Reporting institutionnel
WEBFOCUS
Production de données
Reporting
ad-hoc
Data manipulation
Data visualisation
Data science
MOA DECI
SQdD
WEBFOCUS

## Slide 30
Thème | Tâche | GO/NOGO | Etat | Échéance | Valeur ajoutée | Priorité (ACM) | Complexité | Commentaire
Support SAS | Mise en place de portails documentaires : Pour nous Pour les utilisateurs | GO | A planifier | T2 2022 | +++ | P1 | Simple | le portail SAS doit être prêt pour le prochain club utilisateur Solution technique : Bootstrap (cf. portail QdD)
Support SAS | Club utilisateur | GO | A planifier | T2 2022 | +++ | P1 | Simple | Fréquence : 1 par trimestre
Support SAS | Suivi-Pilotage du support niveau 2 | ? | A valider | T3 2022 | ++ | P2 | Complexe | Choix entre : Mise en place d'un outil de ticketing Mise en place d’une BAL support SAS Centralisation du rôle des référents Intérêt à avoir une qualification automatique
Support SAS | Refonte des formations | GO | A planifier | T3 2022 | ++ | P2 | Moyen | Refonte des formations existantes Création d'un parcours de formation Inscription dans FORMAT Former au niveau groupe (Cofidis, …..)
Audit / Migration | Activité des utilisateurs | GO | En cours | T2 2022 | +++ | P1 | Simple | Nb de sessions Nb utilisateurs actifs – inactifs, … RAF : restitution
Audit / Migration | Patrimoine des utilisateurs | ? | A valider | T3/4 2022 | + | P3 | Complexe | Plutôt du ressort d’EI ou des référents Composante conduite du changement en fonction du rôle de l’équipe SQdD dans la migration
Audit / Migration | Usages des utilisateurs | ? | A valider | T3/4 2022 | + | P3 | Complexe | Ressort EI Composante conduite du changement en fonction du rôle de l’équipe SQdD dans la migration
Modernisation | Data Lab | GO | En cours | T3/4 2022 | ++ | P2 | Simple | Cas d’usage QdD Embarquement et accompagnement des utilisateurs
Modernisation | Perspective | ? | A valider | 2023 | + | P3 | Complexe | Usage de SAS à moyen et long terme : Veille technologique / rencontre éditeur / …

## Slide 31: Moderniser le SI DATA SAS VIYA
Déploiement
Monitoring
Mise à jour
Analyse de données
Programmation
Machine Learning
Sources de données
CI/CD
API
OPEN SOURCE
&
SAS
SAS
CLOUD DB
ON PREMISE DB
STREAMING
HADOOP
APPLICATION
Data viz

## Slide 32
Interfaces utilisateurs
Interfaces de programmation
API
Cloud Analytic Services (CAS)
Cloud Analytic Services (CAS)
Moderniser le SI DATA Le moteur CAS

## Slide 33
Moderniser le SI DATA SAS Viya architecture fonctionnelle