## Slide 1: Gestion des incidents SAS
11 AOUT 2022

## Slide 2: Gestion des incidents SAS
Contexte : Le 28/07 une requête utilisateur a provoqué une indisponibilité d’environ 60 minutes du pool SAS entrainant une :
  Impossibilité pour les utilisateurs d’effectuer de nouvelles requêtes sur le SIAD
  Augmentation des temps d’exécution des requêtes en cours
  Insatisfaction remontée par les utilisateurs
Chronogramme de l’incident :
Questionnement :
  Quelles actions pourraient être mises en place autour de la supervision de l’activité des utilisateurs SAS sur Vertica?
  Quelle communication autour des incidents SAS et par Qui ?
Pool SAS
May
Jun
Jul
Aug
Q2
Q3
Q4
10H00
10H15
10H30
10H45
11H00
11H00
1 REQUETE :
80 Go
18 REQUETES :
60 Go
Début de la saturation
Fin de la saturation
30 REQUETES
19 REQUETES
86
30
Requêtes en attentes
Mail
30

## Slide 3: Architecture contexte
Pool SAS
Pool Stambia
Autres
VERTICA
    Serait-il possible de superviser l’activité des utilisateurs afin d’identifier les requêtes les plus consommatrices en terme de CPU/mémoire et les arrêter le cas échéant ?
    Serait-il possible de limiter la consommation d’un utilisateur ou d’une requête afin d’éviter que la production soit bloquer par un usage ?
    Les pool étant silotés l’activité STAMBIA n’a pas d’impact sur l’activité SAS (et inversement)
    Au sein du pool SAS l’ activité des utilisateurs SAS n’est pas limitée :
        Une requête utilisateur peut donc consommer une grande partie des ressources du pool
userA req1 : mémoire cpu
userB req2 : mémoire cpu
userB req3 : mémoire cpu
…
userXX reqNN : mémoire cpu
userA req1 : mémoire cpu
…
userB req2 : mémoire cpu
userB req3 : mémoire cpu
jobA req1 : mémoire cpu
jobB req2 : mémoire cpu
…
jobXX reqNN : mémoire cpu
jobA
jobB
jobXX

## Slide 4: Processus de gestion des incidents
L’ensemble des analyses devra figurer dans le ticket SARA.
En fonction de l’état d’avancement la MOA pourra communiquer des informations aux utilisateurs en accord avec la MOE.
Détection de l’incident par les utilisateurs. Les utilisateurs remontent la problématique au support SAS qui procède à une analyse de 1er niveau.
DETECTION
En fonction de la gravité le support SAS ouvrira un ticket SARA et préviendra par mail les responsables MOA/MOE.
REMONTEE
ANALYSE
DIFFUSION
En fonction de la nature de l’incident une analyse globale pourra être demandée à la MOE par la MOA (responsables MOA et MOE en copie).
LA MOE communiquera les bonnes pratiques résultant de l’incident aux utilisateurs.
EI/MOE
MOA
EI/MOE
Détection de l’incident par les outils de supervision de la MOE.
La MOE ouvrira un ticket SARA et préviendra par mail les responsables MOA/MOE.
SARA
SARA
SARA
mail
mail
mail
mail

## Slide 5: Rôles et responsabilités
Étape | EI/MOE | Admin Décisionnel | Référents | Utilisateurs
Détection de l’incident par EI/MOE | R/A | I |  | 
Détection de l’incident par les utilisateurs | A | R |  | 
Remontée | A/R | R/I |  | 
Analyse | R | I | I (en fonction de la gravité de l’incident) | I (en fonction de la gravité de l’incident)
Diffusion | A | R | I | I