## Slide 1: Bilan pilotage des actions SAS S1 2022
Support SAS

## Slide 2: Bilan pilotage des actions SAS S1 2022
Objectifs :
  Effectuer un état des lieux des actions conjointes ACM/EI sur le début d’année 2022 (janvier – aout )
  Partager des KPI de pilotage par typologie de demande
  Identifier des leviers d’amélioration « Quick win »
Méthodologie :
  Extraction de KPI à partir du fichier Excel de suivi des actions renseigné conjointement par les équipes EI/ACM.
Glossaire :
  Etat : état de la demande (terminé, en cours, différé, abandonné)
  Catégorie : catégorie de la demande (administration, file système, TVI, Vertica…. )
  Type : type de demande (Incident, Développement, études )
  Délai : Nombre de jours ouvrés entre le début de la demande et sa fin
  Charge estimée : charge de travail théorique ne prenant pas en compte les contraintes de MEP, les temps de prises en charge (non utilisé pour ce bilan )

## Slide 3: Situation des demandes SAS au 17/08/2022
43 demandes SAS ouvertes sur ce début d’année 2022
70% des demandes SAS ACM/EI sont clôturés (état terminé ou abandonné)
Chart: 
| Terminé | En cours | Différé | Abandonné
Répartition des demandes par état | 21 | 11 | 2 | 9

## Slide 4: Etat des demandes SAS au 17/08/2022
Sur les 14 incidents ouverts depuis le l’année :
      9 ont été traités soit 65 %
      4 sont toujours en cours soit 35 %
Chart: 
| dev | etude | incident
1: Terminée | 11 | 9
2: En cours | 6 | 3 | 2
4: Différé | 2
6: Abandonné | 9 | 1
En attente du correctif éditeur

## Slide 5: Délai de traitement moyen en jour ouvré par type
Chart: 
| dev | etude | incident
Nb | 11 | 9 | 10
Temps moyen (en Jours) | 27.8182 | 12.3333 | 23.2
En moyenne sur 2022, un incident SAS est traité en 1 mois
Nb demandes terminées

## Slide 6: Etat des demandes SAS au 17/08/2022
Chart: 
| dev | etude | incident
ADMINISTRATION | 2 | 15.6 | 6
FILE SYSTÈME | 27.5 | 27 | 56
META | 16 | 1 | 19.3333
OPC | 32 | 4 | 0
PERF | 0 | 0 | 26
TVI | 40.3333 | 0 | 9
VERTICA | 0 | 1 | 25.6667
Global | 27.8182 | 12.3333 | 23.2
Certaines tâches de développement récurrentes (ex : augmentation de file système) ont un délai de traitement de plus d’un mois en moyenne : plusieurs intervenants, délai de prise en charge
Manque de visibilité sur les incidents faisant intervenir le support SAS éditeur
Nb jours ouvrés

## Slide 7: Conclusions et axe d’amélioration
les demandes sont bien prises en comptes et traitées
  Pas de backlog
  L’ensemble des incidents sont traités ou en attente du retour éditeur
les tâches simples et récurrentes ont des délais de traitements non négligeable :
  Augmentation de FS : plus d’1 mois et demi en moyenne
  Ajout d’une librairie SAS : 1 mois en moyenne
Manque de visibilité sur les incidents avec intervention du support éditeur
Suivre ces KPI dans le temps et refaire un bilan en fin d’année
Revoir avec les différents intervenants si une optimisation des processus est possible ?
Piloter les demandes par les délais afin de relancer les intervenants
Utilisation de SARA et du datamart SARA : tableau de bord, alerting ??
ACTION